Wzór umowy- Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A Nr IZ 271/26/2017

zawarta w dniu …………-2017 roku w Pruchniku

p o m i ę d z y:

Gminą Pruchnik z siedzibą w Pruchniku przy ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik

NIP:792-20-33-885, REGON: 650900424 zwaną dalej „Zamawiającym” w imieniu, którego występuje:

Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika

przy kontrasygnacie

Renaty Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………., REGON: …………………………….., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” w imieniu, którego występuje:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

* Niepotrzebne skreślić

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ref. IZ 271/26/2017, 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1

- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej 
w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice ”.

- Zakres zamówienia, obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej i drogowej dla zadania: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice” (nr postępowania przetargowego IZ 271/9/2017).

- Opis robót budowlanych/obmiar, których nadzór będzie dotyczył stanowi załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ - zał. w Excelu (Załącznik nr 1a zawiera 6 arkuszy; Załącznik nr 1b zawiera 5 arkuszy; Załącznik nr 1c zawiera 3 arkusze, nr post. IZ 271/26/2017). Szczegółowy zakres robót objęty nadzorem został określony w załącznikach do SIWZ przetargu nr IZ 271/9/2017, w tym: w dokumentacji technicznej tj.: Projekty budowlane, wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
w przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych. SIWZ do przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronie Zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/2017/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców w przetargu nr IZ 271/9/2017 oraz IZ 271/26/2017 stanowią integralną część właściwego SIWZ.

- Stosownie do zapisów art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust. 3a czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

§ 2

Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w tym:

- Inspektorem nadzoru w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania będzie …………….. tel. …………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………., wydane w dniu  ……………….oraz jest członkiem OIIB nr ………………………………….. (wskazany jako koordynator)*

- Inspektorem Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń będzie …………….. tel. …………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………., wydane w dniu  ……………….oraz jest członkiem OIIB nr …………………………………... (wskazany jako koordynator)*

- Inspektorem Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń będzie …………….. tel. …………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………., wydane w dniu  ……………….oraz jest członkiem OIIB nr …………………………………... (wskazany jako koordynator)*

- Inspektorem Nadzoru w specjalności drogowej będzie  …………….. tel. …………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………., wydane w dniu  ……………….oraz jest członkiem OIIB nr …………………………………... (wskazany jako koordynator)*

- Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora nadzoru  wymienionego w § 2 ust 1, 2, 3 i 4 należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz 290 z późn. zm.)

- W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków, przez Inspektora nadzoru wymienionego w § 2 ust 1, 2, 3 i 4 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.

- O tymczasowym ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.

*Niepotrzebne usunąć

§ 3

- Strony ustalają, że zamówienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

  - Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie ze wskazaniem inspektora - koordynatora. Czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót.

  - Wymagana jest obecność inspektora na budowie nie rzadziej niż raz w tygodniu (w dni robocze, 
w godzinach co najmniej między 8:00 a 14:00) niezależnie od czasu trwania tego pobytu. Dojazd na koszt własny inspektora. oraz m. in.:

  - -	na każde żądanie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy,

  - -	odbiorach częściowych i przed zakończeniem robót ulegających zakryciu,

  - -	odbiorach końcowych,

  - -	komisjach przekazania do użytkowania.

  - Dojazdy na budowy czy do siedziby Zamawiającego są kosztem własnym inspektora.

  - Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu technicznego;

  - W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków inspektora nadzoru - Wykonawca zawiadamia 
o tym fakcie Zamawiającego i wykonawcę robót oraz wyznacza w miarę potrzeby zastępstwo. W przypadku choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste wykonywanie czynności przez danego inspektora, Wykonawca wyznacza inną osobę, która w jego imieniu pełniła będzie nadzór inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy. Osoba ta musi spełniać wymagania wynikające z zapisów SIWZ.

  - Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji. W zakresie autorskich praw majątkowych:

    - Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji fotograficznej, sporządzonej przez Inspektora dla celów promocyjnych, pomocniczych czy innych,

    - Inspektor przenosi autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac na Zamawiającego w zakresie:

    - rozpowszechniania i publikacji pracy w całości bądź we fragmentach na stronach internetowych Zamawiającego, promujących inwestycję Zamawiającego w innych mediach,

    - utrwalania prac na nośnikach cyfrowych (CD-R lub DVD lub in.),

  - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli  prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym, zgodności jej realizacji z przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

  - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.

  - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

  - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

  - kontrola ilości i  terminowości wykonywania robót,

  - Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach; uzgadnianie z Inwestorem i Wykonawcą oraz czuwanie nad zasadnością ewentualnych robót dodatkowych; rozliczanie w/w robót; kontrola rozliczeń finansowych, w tym protokołów odbioru, kosztorysów, kontrola prawidłowości wystawionych faktur pod względem zrealizowanego zakresu prac, wysokości kwot do zapłaty, zgodności z zawartą umową na roboty budowlane, przygotowanie,

  - nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi w ramach inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia,

  - obowiązek brania udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usuwaniem wad w okresie gwarancji. W okresie gwarancji do zadań Inspektora będzie należało:

- Pełna obsługa okresu gwarancyjnego

- Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i usterek

- Dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych przez kolejne …………. (wpisać ilość miesięcy 
z oferty wykonawcy robót budowlanych) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
i przedkładania Zamawiającemu protokołów przeglądu gwarancyjnego

- Poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad/usterek.

- Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek.

- Ostatni przegląd gwarancyjny musi być przeprowadzony nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego.

- Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

- Wyszczególnione wyżej i w § 6 umowy obowiązki Wykonawcy mają charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego ze SIWZ, umowy a także nie mogą stanowić  podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

- Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych do dnia 31-08-2018 r. lecz nie krócej niż do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

Uwaga: Termin wykonania zadania „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice” przez Wykonawcę robót budowlanych został ustalony do dnia 31-08-2018 r.

- Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru jest bezpośrednio uzależniony od czasu realizacji zadnia 
w związku z powyższym może on ulec zmianie poprzez skrócenie lub wydłużenie.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust.1 umowy Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski także w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, m. in. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), jak również:

- kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawcę robót,

- kontrola jakości użytych materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych,

- kontrola jakości użytego przez wykonawcę robót sprzętu,

- kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,

- sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, jego odpowiednich części określonych w umowie z wykonawcą, robót dodatkowych, zamiennych itp.,

- dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi,

- niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Inwestora o zajętym stanowisku.

§ 7

Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.

- prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót.

- terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 8

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego za pełnioną usługę w kwocie: ………………… zł brutto, (słownie: ………………………………………………………. /100)

- Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku częściowej, końcowej.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do wartości robót budowlanych, potwierdzonej przez Inspektora w protokołach odbioru częściowych i końcowego robót, przy czym ok. 10% kwoty wynagrodzenia określonej w ust.1 zostanie wypłacone po odbiorze końcowym i rozliczeniu robót.

- Należność zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku.

- Ustala się formę płatności jako przelew.

- W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - 
w zakresie dotyczącym tylko niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie w zakresie określonym w ust 1 zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§ 9

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

- jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,

- w razie postawienia Wykonawca w stan likwidacji lub upadłości,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku utraty uprawnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, w tym poniesienia szkody finansowej, związanej z utratą dofinansowania z winy Inspektora, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Inspektor wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 
z zastrzeżeniem przepisu art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie wykonywania zamówienia.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał podczas wykonywania zamówienia.

§ 13

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. 	Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3 Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień  niniejszej umowy w przypadku jeżeli wystąpią istotne zmiany po stronie Wykonawcy robót inwestycyjnych (budowlanych), za istotne zmiany uważa się:

- Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

oraz

2) 	Zmianę wynagrodzenia, w przypadku opisanym w §13 ust. 5 umowy.

3) 	Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy.

4. Przesunięcie terminu może nastąpić tylko w przypadkach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności :

1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

2) W okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

3) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo-wodne inne niż w opinii 
o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

5) W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy,

6) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

7) skrócenie terminu realizacji, w przypadku wcześniejszego zakończenia zadania przez Wykonawcę robót budowlanych nie wymaga spisania aneksu do umowy.

5. 	Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku:

1) 	Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi,

6. W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru lub osób ze składu Zespołu Inspektora nadzoru. W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające uprawnieniom 
i doświadczeniu osób zamienianych, spełniające warunki, o których mowa w SIWZ.

7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

      - Sposób inicjowania zmian:

  - Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie dokonania wskazanej zmiany,

  - Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej

zmiany.

      - Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

§ 14

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawca nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY																			WYKONAWCA